ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

«Նյու Իդա» սահմանափակ

պատասխանատվությամբ ընկերության

կողմից

Հանքային ջրի արդյունահանման և

շշալցման գործարանի

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2019  թ.

մայիսի 23-ի N 646-Ա որոշման

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նախաբան	3

Ծրագրի նկարագիր	4

Իրավական մաս	6

Ապրանքի թողարկում և սպառում	7

Ռազմավարություն և իրականացում	8

SWOT վերլուծություն	10

Ֆինանսական պլան	12

Պարտավորություններ և դերաբաշխում	13

# Նախաբան

| Ծրագրի նկարագիր | ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Կաթնաղբյուր գյուղի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի հանքային ջրի արդյունահանման և շշալցման գործարանի կառուցում: |
| --- | --- |
| Ոլորտ | Մշակող արդյունաբերություն |
| Բյուջե | ≈ 5 մլն ԱՄՆ դոլար |
| Ներդրումների տեսակը | Մասնավոր |
| Ստեղծվող աշխատատեղի քանակ | 30≈50 |

# Ծրագրի նկարագիր

Սույն ծրագրի շրջանակներում «Նյու Իդա» ՍՊ ընկերությունը (այսուհետ՝ ընկերություն) նախատեսում է կազմակերպել ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Կաթնաղբյուր գյուղի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերի հանքային ջրի արդյունահանման և շշալցման գործունեություն։

Գործունեության իրականացման՝ հանքային ջրի շշալցման կազմակերպման նպատակով, ընկերությունը նախատեսում է նշյալ համայնքի տարածքում կառուցել ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած գործարան, որը թույլ կտա բարձր որակական հատկանիշների պահպանմամբ թողարկել համապատասխան արտադրանք։

Ըստ ծրագրի՝ գործարանի կառուցման համար նախատեսված տարածքը, ընդհանուր առմամբ, կլինի շուրջ 4 հա, որից.

- 1.3 հա՝ սեփականության իրավունքով արդեն իսկ պատկանում է «Նյու Իդա» ՍՊ ընկերությանը, հողակտորը գնվել է մասնավոր երրորդ կողմից,

- 2.7 հա՝ հանդիսանում է համայնքային սեփականություն, ինչը ըստ նախնական քննարկումների հնարավոր է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձեռք բերել ընկերության կողմից։

Առաջին փուլի համար ընկերությունը նախատեսում է կառուցել 3000 քմ տարածքով արտադրական և պահեստային տարածքներ, ինչպես նաև օժանդակ կառույցներ։ Հետագայում նախատեսվում է կառուցել ևս մի քանի արտադրամաս՝ արտահանման ծավալի պահանջները բավարարելու համար:

Գործարանի նախագծման աշխատանքներն արդեն իսկ մեկնարկած են։

Նշյալ հանքային ջրի հանքավայրի հորատանցքերի հանքային ջրի դեբիդը  երկուսը միասին կազմում է մոտ 4.9 լ/վ, ինչը  լիովին բավարարում է ընկերության կողմից նախատեսվող արտահանման  ծավալների համար: Առաջին փուլի համար նախատեսվում է շշալցնել ժամում 12000 շիշ արտադրական հզորությունով, իսկ հետագայում նախատեսվում է ավելացնել  ժամում 24000 շիշ արտադրական հզորություն ունեցող սարքավորումներ։ Գործարանում նախատեսված արտադրական սարքավորումները լինելու են չինական արտադրությամբ։

Գործարանի կառուցումը և լիարժեք շահագործումը թույլ կտա  ապահովել մոտ 30-ից 50 նոր աշխատատեղի ստեղծում, որի հիմնական մասնաբաժինը տեղական բնակչության հաշվին։

# Իրավական մաս

| ՆՅՈՒ ԻԴԱ |  |
| --- | --- |
| Կազմակերպական-իրավական ձև | սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն |
| Գրանցման ժամկետ | 08.12.2017 |
| Գրանցման համար | 271.110.996909 |
| ՀՎՀՀ | 01279354 |
| Հիմնադիրներ | Չեն Ժոնգ (քաղաքացիություն՝ ՉԺՀ) Լուո Գանգ (քաղաքացիություն՝ ՉԺՀ) Շենգ Լի (քաղաքացիություն՝ ՉԺՀ) |

# Ապրանքի թողարկում և սպառում

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է տարեկան կտրվածքով թողարկել շուրջ 30 000 000  լիտր հանքային ջուր։

Ջուրը շշալցված կլինի ըստ հետևյալ տեսակի տարայի և ծավալի.

- ապակի՝ 0.33 լ. և 0.75 լ.

Ծրագրի շրջանակներում կառուցվող գործարանի թողարկած արտադրանքն ամբողջությամբ ենթակա է արտահանման դեպի ՉԺՀ և այլ երկրներ, որտեղ ընկերության հիմնադիրներն արդեն իսկ ունեն նախնական պայմանավորվածություններ՝ դրա ամբողջական սպառման վերաբերյալ։ Հարկ է նշել, որ ընկերության հիմնադիրները ՉԺՀ-ում  ունեն իրենց խոշոր ընկերությունները՝ ալկոհոլի արտադրության, վաճառքի, հասարակական  ջերմամատակարարման և այլ ոլորտներում:

Ընկերության հիմնադիրների կողմից արդեն իսկ իրականացվել է շուկայի վերլուծություն, ինչպես նաև մշակվել է իրացման արդյունավետ գործողությունների ծրագիր և մարքեթինգային քաղաքականություն։

Վերոնշյալից ելնելով, ընկերության կողմից թողարկված արտադրանքը չի հանդիսանա Հայաստանում գործող և ՀՀ տարածքում սպառում իրականացնող նմանատիպ կազմակերպությունների մրցակից։

Միաժամանակ, հայկական  հանքային ջուրը չինական շուկայում կարող է բարձր մրցակցային դիրքեր ապահովել իր որակական հատկանիշների շնորհիվ։

Նախնական աշխատանքային փուլում արդեն իսկ մշակվել է շշի դիզայնը և ներկայանալի անվանումը, որի նպատակն է սպառողին անմիջապես ներկայացնել հայկական հանքային ջրի որակական հատկությունները։

# Ռազմավարություն և իրականացում

Ինչպես յուրաքանչյուր տեսակի գործարար նախաձեռնության իրագործման համար, այնպես էլ սույն ծրագրով աշխատանքների իրականացումը ունի իր միջոցառումների ժամանակացույցը։

Նշված միջոցառումների ծրագրով սահմանվում են իրականացվող աշխատանքների փուլերը և նախնական ժամկետները, մասնավորապես.

| Միջոցառում | Ժամկետ |
| --- | --- |
| տարածքի ձեռքբերում | 2019 թվական III – րդ եռամսյակ |
| ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված թույլտվությունների ստացում | 2019 թվական II – III-րդ եռամսյակ |
| շինարարական նախապատրաստական աշխատանքներ | 2019 թվական III -րդ եռամսյակ |
| Շինարարություն | 2019 թվական III -րդ եռամսյակ |
| սարքավորումների ներմուծում, տեղադրում և կարգավորում | 2019 թվական IV -րդ եռամսյակ |
| տարածքի բարեկարգում | 2019 թվական IV-րդ եռամսյակ |
| արտադրության մեկնարկ | 2020 թվական I-ին եռամսյակ |

Նշված աշխատանքներից բացի, ընկերության կողմից տարբեր փուլերին զուգահեռ կիրականացվեն նաև աշխատակիցների հավաքագրման և վերապատրաստման ուսումնական ծրագրեր։

Գործարանի շահագործումից ի վեր ընկերության հիմնադիրները իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել մշտապես մասնակցել համայնքի սոցիալական և բարեգործական ծրագրերին։ Աջակցել տեղի բնակչությանը իրականացնել հասարակական, կրթական, մշակութային ծրագրեր ի նպաստ համայնքին:

# SWOT վերլուծություն

| Ուժեղ կողմեր | Թույլ կողմեր |
| --- | --- |
| - որակյալ ջրի առկայություն, - ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն, - իրացման շուկայի՝ նախնական պայմանավորվածությունների առկայություն, - տեղական ինքնակառավարման մարմինների և համայնքի աջակցություն, - ՀՀ կառավարության քաղաքականության հետ համապատասխանելիություն՝ նոր աշխատատեղերի ստեղծման և արտահանման ծավալների ընդլայնման տեսանկյունից | - ծրագրի իրագործման համար նախատեսված տարածքում ենթակառուցվածքային բացեր, մասնավորապես, ճանապարհ և գազամատակարարում: |
| Հնարավորություններ | Ռիսկեր |
| - ՉԺՀ շուկայում հայկական արտադրանքի ներկայացվածության ապահովում, որպես բարձրորակ ապրանք, - ընկերության կողմից համայնքի սոցիալական ծրագրերում մասնակցություն, - համայնքի հարկային եկամուտների ավելացում, - տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավում | - գործարանի համար նախատեսված տարածքի ձեռքբերման խոչընդոտներ, ջրի արդյունահանման իրավունքի ձեռքբերման խոչընդոտներ, նոր հորատանցք հորատելուց հետո ջրի բացակայություն կամ ջրի որակի կորուստ, քանի որ հորերը գտնվում են անսարք վիճակում, - արտարժույթի կտրուկ տատանումներ, - հարկային և մաքսային քաղաքականության կտրուկ փոփոխություններ |

| Ծախսային ուղղություն | Գումար, ՀՀ դրամ |
| --- | --- |
| Ջրահավաք հորատանցքի նախապատրաստական և սպասարկման աշխատանքներ | 54,500,000 |
| Վարչա-արտադրական համալիրի կառուցում | 1,300,000,000 |
| Սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում | 800,000,000 |
| Տարածքի բարեկարգում | 16,000,000 |
| Պետական տուրքեր և վճարներ | 5,500,000 |
| Այլ ընթացիկ ծախսեր | 224,000,000 |
| Ընդամենը | 2,400,000,000 |

# Ֆինանսական պլան

# Պարտավորություններ և դերաբաշխում

| ԿՈՂՄ | ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ |
| --- | --- |
| «Նյու Իդա» ՍՊԸ | Ներդրումային ծրագրի իրականացնող |
| ՀՀ Լոռու մարզպետարան | ՀՀ օրենսդրությամբ վերապահված իրավասության սահմաններում աջակցություն |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ						Տ. ԱՎԻՆՅԱՆ